PLIEGOS

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

EMPRESA VIAL DEL AZUAY EMVIAL EP

- CÓDIGO DEL PROCESO: FERINC-EMVIAL-013-2010

“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DENTRO DEL ANILLO VIAL DE  LAS PARROQUIAS Y CANTONES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, EN LAS VÍAS DELEGADAS A EMVIAL CON UNA LONGITUD TOTAL DE  98,30 Km”

Cuenca, diciembre de 2010

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

ÍNDICE

SECCIÓN I CONVOCATORIA

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACION

SECCIÓN  III CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación

3.2 Responsable de la contratación

3.3 Participantes

3.4 Inhabilidades

3.5 Uso de pliegos

3.6 Obligaciones del Oferente

3.7 Causas de Rechazo

3.8 Adjudicación y Notificación

3.9 Garantías

3.10 Cancelación del Procedimiento

3.11 Declaratoria de Procedimiento Desierto

3.12 Adjudicatario Fallido

3.13 Precios Unitarios y Reajuste

3.14 Moneda de Cotización y Pago

3.15 Administración del Contrato

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta

4.2 Cronograma del proceso

4.3 Plazo de ejecución

4.4 Precio de la oferta

4.5 Forma de pago

4.6 Forma de presentar la oferta

4.6.1 Requisitos mínimos

4.6.1.1 Oferta técnica

4.7 Método de evaluación de las ofertas técnicas

4.8 Carta de aceptación de los precios detallados y adjudicación

4.9 Anexo de condiciones específicas

4.10 Modelo de contrato

SECCION V: PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS

Formulario No. 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario No. 3 COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Formulario No. 4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Formulario No. 5 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS PRECIOS DETALLADOS

Formulario No. 6 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de la Feria Inclusiva de servicios de MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO, elaborados por la EMPRESA VIAL DEL AZUAY EMVIAL EP, aprobados por el Ing. Carlos Fernández de Córdova Marchán, Gerente General de la misma, de acuerdo a los artículos 283, 288 y 319 de la Constitución Política de la República del Ecuador, se convoca entre otros a los micro, pequeños o medianos proveedores de servicios domiciliados en el anillo vial de las parroquias y cantones de la provincia del Azuay.

Habilitados en el Registro Único de Proveedores en la categoría de servicios N° 85330, a que presente su oferta para la provisión de los servicios descritos en la sección II de los presentes pliegos.

| CANTÓN/PARROQUIA | PARROQUIAS (SECTORES A SERVIR) | KILÓMETROS (Km) | MONTO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Paute A Microempresa Asociativa Paute | Lumagpamba, Monjas Guaico, La Estancia, El Cabo, La Higuera, Tres Cruces, Malima, Flor de Oro, Flor del Valle, Pirincay, Playas, Paute, Puente Chicti | 16,00 | 63.260,13 |
| Gualaceo B Microempresa Asociativa Esperanza y Futuro | El Descanso, Tahual, Pastopamba, La Josefina, Capulíloma, Peaje Chaquillcay, Burro cocha, Primo sol, Caguazhún Bajo, San Pedro de Los Olivos, Asentamiento del Carmen, Bullcay, Negas, Llampasay, Patul Curantag, Gualaceo | 17,00 | 63.760,13 |
| Sigsig C Microempresa Asociativa Vialidad y Progreso | Gualaceo, Puente Roldós, Belén, Cazhalao, Chordeleg, Ucur, Capillapamba, Zhio, Puente de Zhio, Ganzhún Bajo, Cosacopte, Entrada a San Juan, Cuesta del Calvario, Calvario, Puente Toral, Subida a Piruncay, La Unión, Piquetes, Zhimbrug, La Vainilla, Piblia, Pitagma, Sigsig, Asociación de Toquilleras de Sigsig | 24,00 | 73.780,16 |
| Nabón D Microempresa Asociativa Río León | La Ramada, Ayaloma, Lluchín, Entrada a La Playa, Membrillo, Entrada a Patadel, Tamboloma, Entrada a Rosas, Nabón | 16,50 | 41.978,94 |
| Girón E Microempresa Asociativa Unión de Pueblos | Girón, San Gerardo, Chumblín, San Fernando, Laguna de Busa, El Chorro | 24,80 | 52.793,19 |

El presupuesto referencial para las contrataciones a cargo de la Empresa Vial del Azuay es de  DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 55/100 de los Estados Unidos de América (USD $. 295.572,55), sin incluir el IVA.

El plazo estimado para cumplir el objeto de la contratación es de 12 meses, contado a partir del 01 de enero de 2011.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, o también en documento físico, en el Departamento de Ingeniería de la Empresa Vial del Azuay, ubicada en la Av. Federico Malo 1-172 y Tadeo Torres (frente al Parque de la Madre) de la ciudad de Cuenca, durante el horario normal de oficina, de lunes  a viernes (08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00).

2.- El proveedor interesado, inscrito en el RUP podrá formular preguntas a la Comisión Técnica de la entidad contratante que convoca esta feria inclusiva, verbalmente o por escrito. La entidad contratante deberá contestar de manera obligatoria las preguntas formuladas, o realizar las aclaraciones que consideren pertinentes (incluyendo la modificación del cronograma del proceso si fuese necesario), en la Audiencia de Preguntas y Aclaraciones, que será convocada según el cronograma del proceso. Las aclaraciones de las entidades contratantes no podrán modificar los presupuestos referenciales o los objetos de contratación. La comisión técnica elaborará un acta de lo actuado, que contará con la firma de sus miembros, del secretario de la comisión, y del Notario del Cantón, quien dará fe.

3.- La entrega de las ofertas técnicas se realizará en la Secretaría General de la Empresa Vial del Azuay, ubicada en la Av. Federico Malo 1-172 y Tadeo Torres (frente al Parque de la Madre) de la ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora límites previstas en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, con identificación del oferente y de su dirección de contacto.

4.- La comisión técnica de la entidad contratante que haya convocado la feria inclusiva, realizará la evaluación de las ofertas técnicas, sobre la base de los requisitos previstos en los pliegos, y utilizando la metodología “cumple o no cumple”. La comisión técnica publicitará los resultados de esta calificación en Audiencia Pública, en la que además se conocerán y resolverán las observaciones de los oferentes respecto únicamente de su oferta.

La comisión técnica elaborará un acta de lo actuado, que contará con la firma de sus miembros, del secretario de la comisión, y del Notario del Cantón, quien dará fe.

5.- Los oferentes cuyas ofertas técnicas han sido calificadas, deberán presentar una carta de aceptación o conformidad con los precios detallados, en la Secretaría General de la Empresa Vial del Azuay, ubicada en la Av. Federico Malo 1-172 y Tadeo Torres (frente al Parque de la Madre) de la ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora límites previstas en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, con identificación del oferente y de su dirección de contacto.

6.- La adjudicación en este procedimiento de feria inclusiva podrá ser total o parcial, sobre la base de criterios de equidad e inclusión que aplicará la entidad contratante en función de parámetros previstos en los pliegos.

La adjudicación se realizará mediante Audiencia Pública. La comisión técnica elaborará un acta de lo actuado, que contará con la firma de sus miembros, del secretario de la comisión, y del Notario del Cantón, quien dará fe.

7.- La Feria Inclusiva de Servicios DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO se regirá por el procedimiento aprobado por la entidad contratante, que forma parte de estos pliegos. En todo lo no previsto por el procedimiento señalado, serán aplicables la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Cuenca, 15 de diciembre de 2010.

Ing. Carlos Fernández de Córdova Marchán

GERENTE GENERAL

EMVIAL EP

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar ofertas para la provisión de los siguientes servicios: “MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN EL ANILLO VIAL DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, EN LAS VÍAS DELEGADAS A EMVIAL”, de conformidad con los rubros, precios unitarios, cantidades de obra estimadas, las mismas que se indican en el Presupuesto referente actualizado.

| CANTÓN/PARROQUIA | PARROQUIAS (SECTORES A SERVIR) | KILÓMETROS (Km) | MONTO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Paute A Microempresa Asociativa Paute | Lumagpamba, Monjas Guaico, La Estancia, El Cabo, La Higuera, Tres Cruces, Malima, Flor de Oro, Flor del Valle, Pirincay, Playas, Paute, Puente Chicti | 16,00 | 63.260,13 |
| Gualaceo B Microempresa Asociativa Esperanza y Futuro | El Descanso, Tahual, Pastopamba, La Josefina, Capulíloma, Peaje Chaquillcay, Burro cocha, Primo sol, Caguazhún Bajo, San Pedro de Los Olivos, Asentamiento del Carmen, Bullcay, Negas, Llampasay, Patul Curantag, Gualaceo | 17,00 | 63.760,13 |
| Sigsig C Microempresa Asociativa Vialidad y Progreso | Gualaceo, Puente Roldós, Belén, Cazhalao, Chordeleg, Ucur, Capillapamba, Zhio, Puente de Zhio, Ganzhún Bajo, Cosacopte, Entrada a San Juan, Cuesta del Calvario, Calvario, Puente Toral, Subida a Piruncay, La Unión, Piquetes, Zhimbrug, La Vainilla, Piblia, Pitagma, Sigsig, Asociación de Toquilleras de Sigsig | 24,00 | 73.780,16 |
| Nabón D Microempresa Asociativa Río León | La Ramada, Ayaloma, Lluchín, Entrada a La Playa, Membrillo, Entrada a Patadel, Tamboloma, Entrada a Rosas, Nabón | 16,50 | 41.978,94 |
| Girón E Microempresa Asociativa Unión de Pueblos | Girón, San Gerardo, Chumblín, San Fernando, Laguna de Busa, El Chorro | 24,80 | 52.793,19 |

El Contratista se obliga a proveer todas las herramientas manuales, los materiales y la mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos

El monto especificado se pagará de la siguiente manera: planillas mensuales de avance de obra, previo informe de parte de Fiscalización sobre el cumplimiento de los trabajos y cantidades de obra previstas en el cronograma de trabajo. El valor planillado será cuantificado por la Fiscalización por los trabajos realmente ejecutados. En el presente contrato no se estipula la entrega de anticipo.

Este contrato se lo realizará bajo la modalidad de Suma Alzada, por lo que no se considera reajuste de precios.

Los trabajos motivo de esta Contratación se deberán cumplir en un período de doce (12) meses calendario a partir del 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011.

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

SECCIÓN  III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación: La Feria Inclusiva es un procedimiento de contratación cuya motivación legal es la participación exclusiva de micro, pequeños o medianos productores de bienes y servicios, de una localidad determinada, entre otros, de acuerdo a los artículos 283, 288 y 319 de la Constitución Política de la República del Ecuador. El procedimiento debe ser ágil y transparente.

Las entidades contratantes que convocan la feria inclusiva, podrán adjudicar de manera total o parcial la provisión de cada uno de los bienes o servicios demandados, sobre la base de la aplicación de criterios de equidad e inclusión en el proceso de adjudicación, utilizando parámetros que están definidos previamente en las condiciones especiales de estos pliegos.

3.2 Responsable de la contratación: Por delegación de las máximas autoridades de las entidades contratantes que convocan la presente feria inclusiva, las comisiones técnicas designadas por la entidad son las responsables de la contratación.

3.3 Participantes: La convocatoria entre otros, se realizará respecto de todos los micro, pequeños o medianos proveedores de servicios domiciliados en la localidad en donde se prestarán los servicios requeridos, de acuerdo a los artículos 283, 288 y 319 de la Constitución Política de la República del Ecuador, deben estar habilitados en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría de provisión N° 85330.

3.4 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario No. 6 establecido en la Resolución INCOP No. 037-09.

3.5 Uso de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando estos pliegos.

3.6 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.7 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnica, la entidad contratante podrá rechazarla por las siguientes causas:

3.7.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.

3.7.2  Si se hubiera entregado la oferta técnica o carta de aceptación de los precios detallados en lugar distinto al fijado, o después de la hora establecida para ello.

3.7.3  Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones de la contratación.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

3.8 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, adjudicará de manera total o parcial, a los proveedores cuya oferta técnica haya sido calificada, y cuya carta de aceptación o conformidad con los precios detallados, haya sido presentada hasta la fecha y hora límites previstas en el cronograma del proceso, sobre la base de la aplicación de parámetros previstos en las condiciones especiales de estos pliegos.

3.9 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

3.10 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato  dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

3.13 Precios Unitarios y Reajuste: Si en la prestación de servicios se establece el sistema de precios unitarios, el oferente de forma voluntaria renuncia al reajuste de precios.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.

3.14 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.16 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. En los contratos derivados de la Feria Inclusiva de servicios, el o los administradores de contrato realizarán una labor de acompañamiento a los respectivos contratistas, para efectos de procurar el cumplimiento de las obligaciones previstas.

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

#### SECCIÓN IV

#### CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

4.2 Cronograma del proceso:

| ETAPA | FECHA LIMITE | HORA |
| --- | --- | --- |
| Fecha de la convocatoria a la Feria Inclusiva (publicación en la prensa) | 15 – 12 - 2010 | 09H00 |
| Fecha límite para formular preguntas** | 20 – 12 - 2010 | 10H00 |
| Fecha de la Audiencia Pública de Respuestas y Aclaraciones* | 21 – 12 - 2010 | 10H00 |
| Inauguración | 22 – 12 - 2010 | 10H30 |
| Fecha límite de recepción de la oferta técnica | 22 – 12 - 2010 | 11H30 a 12H30 |
| Fecha límite para revisión de ofertas convalidación de errores | 22 – 12 - 2010 | 14H00 |
| Fecha de Audiencia Pública de calificación de oferta técnica* | 22 – 12 - 2010 | 17H00 |
| Fecha límite de recepción de cartas de aceptación o conformidad** | 22 – 12 - 2010 | 17H30 |
| Fecha de Audiencia Pública de adjudicación y, firma de contratos | 23 – 12 - 2010 | 10H00 |

* En este espacio, la entidad contratante definirá el lugar de las audiencias, el cual será el mismo durante todo el proceso, la fecha y la hora de inicio, dejando en claro que tales audiencias pueden suspenderse momentáneamente pero no finalizar sino hasta que haya concluido el objeto de cada una de ellas.

** En este espacio, en lenguaje claro para cada una de las etapas, la entidad contratante determinará el lugar de recepción de lo requerido, las horas de atención y el funcionario receptor.

4.3 Plazo de Ejecución: El plazo estimado de ejecución, para cumplir el objeto de la contratación, es de 12 (doce) meses calendario contado a partir  del 01 de enero de 2011.

4.4 Precio de la Oferta:

El presupuesto referencial de la contratación a cargo de la entidad contratante es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON 55/100 de los Estados Unidos de América (USD $ 295.572,55), sin incluir el IVA.

La Entidad Contratante requiere la provisión de servicios que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante.

4.5 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Proyecto de Contrato.

4.6 Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita.

4.6.1 Requisitos mínimos:

4.6.1.1 Oferta técnica: A la oferta técnica se adjuntarán obligatoriamente los siguientes formularios:

- La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1).

- La identificación del oferente (Formulario No.2).

- Los componentes del bien o servicio ofertado (Formulario No.3).

- El Formulario No. 4 (Tabla de cantidades y precios) será utilizado a criterio de la entidad contratante, según el objeto de la contratación.

- El Formulario No. 5 (Carta de aceptación) será utilizado para la adjudicación.

- El Formulario No.6 (aplicable sólo para personas jurídicas).

- Los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

NOTA: De acuerdo a lo  dispuesto en la resolución INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes únicamente verificarán la habilitación en el Registro Único de Proveedores RUP, que será suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

###### FERINC-EMVIAL-013-2010

OFERTA TÉCNICA

Señor:

Gerente General de EMVIAL EP

Presente

PRESENTADA POR: ....................................................

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La entidad contratante conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

4.7 Método de evaluación de las ofertas técnicas: Las ofertas técnicas presentadas serán evaluadas por la entidad contratante en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en los pliegos. La metodología aplicable será la de “cumple o no cumple” (check list), y será aplicada por la entidad contratante bajo su responsabilidad, y con el respaldo de los documentos respectivos (pliegos, ofertas, actas de calificación).

Los parámetros de calificación de la oferta técnica, bajo la metodología “cumple o no cumple” serán los siguientes:

| PARÁMETRO | EXPLICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ser Micro, pequeñas empresas, o asociaciones, de acuerdo a los artículos 283, 288 y 319 de la Constitución Política de la República del Ecuador | Se privilegiará la contratación con estas clases de proveedores, por motivos de organización e inclusión social | ART. 16 DEL RGLOSNCP |  |
| Experiencia especifica | Se privilegiará la contratación con proveedores que tengan experiencia específica en la prestación de esta modalidad de servicios. | ES UN TANTO SUBJETIVO, TENDRÍAN EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLO AQUELLOS QUE YA HAN TRABAJADO CON EMVIAL |  |
| Localidad | Se privilegiará la contratación preferente con proveedores de la localidad del anillo vial donde se prestarán los servicios requeridos. | Que se encuentren inscritos en el RUP en ese sector o que sean del sector |  |
| Registro Único de Proveedores (RUP) | Proveedores que se encuentren habilitados para contratar con el sector público. |  |  |

4.8 Carta de aceptación o conformidad con los precios detallados y adjudicación: Los oferentes cuya oferta técnica haya sido calificada, presentarán su carta de aceptación o conformidad con los precios detallados en el término previsto en el cronograma del proceso, en la forma prevista por estos pliegos. Las cartas de aceptación, deberán estar en concordancia con los parámetros antes señalados.

4.9 Anexo de las Condiciones Específicas:

4.9.1 Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, considerando todos los rubros respectivos, de existir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GENERALIDADES:

El trabajo a realizar deberá cumplir con el siguiente conjunto de Normas y Especificaciones técnicas para el perfecto Mantenimiento Rutinario de la vía de la presente contratación.

RELACIÓN LABORAL:

La Entidad no tendrá ninguna relación laboral por tales cargas, directa respecto con el personal que labore en la ejecución de los trabajos ni con el personal de subcontratistas, siendo los contratos de carácter civil, por lo que el contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores la calidad de patrono.

INGRESOS Y PRESTACIONES SOCIALES:

La remuneración que reciba el contratista, será definida y entregada por éste al personal que cumple con los trabajos de Mantenimiento Rutinario, la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP no intervendrá en el efecto.

Así mismo, ésta no podrá subcontratar mano de obra, salvo situaciones muy puntuales y con la debida justificación ante Fiscalización.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

La Entidad Contratante entregará oportunamente la vía con la plataforma completamente rehabilitada y todos los detalles necesarios para la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:

Todos los trabajos deberán ejecutarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, encaminadas a mantener la vía en perfecto estado.

EQUIPOS:

Al tratarse de Mantenimiento Rutinario, el contratista, deberá disponer de todas las herramientas manuales, en la cantidad debida de manera que se pueda organizar cuadrillas de trabajo para cada actividad como son:

Carretilla

Pico

Cabo para pico

Pala cuadrada

Barreta (12 Lbs.)

Combo (12 Lbs.)

Machete bellota

Balde de construcción

Lima doble triangular

Escoba negra

Rótulo de programa de microempresas en vinil reflectivo

Letrero hexagonal doble cara (pare/siga) material reflectivo de alta intensidad, d = 50 cm

Conos de señalización

Fundas para basura

PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El personal para el cumplimiento de los trabajos de Mantenimiento Rutinario, será asignado por el contratista; o, de ser una agrupación, serán los miembros de la misma, los cuales deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los estatutos legalmente aprobados y registrados en la Entidad correspondiente.

SEGURIDAD LABORAL E IDENTIFICACIÓN:

Para seguridad del personal que cumple con los trabajos de Mantenimiento Rutinario, se utilizará señalización adecuada para indicar la presencia de trabajadores en la vía.

Para efectos de identificación, el personal encargado de los trabajos, deberán utilizar el uniforme que indique la Entidad Contratante.

DOMICILIO:

El contratista deberá establecer un local para oficina, con el mobiliario necesario para la planificación de los diferentes trabajos, reuniones, coordinación con Fiscalización y demás fines pertinentes, dicho local deberá localizarse junto a la vía.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA:

Además se puntualiza para las diferentes actividades sus respectivas especificaciones.

GENERALIDADES:

Como Especificaciones técnicas definiremos las disposiciones, condiciones e instrucciones, para la realización de las actividades que se encuentran consignadas en los documentos que forman parte integrante del contrato.

El objeto de estas Especificaciones es complementar las estipulaciones contenidas en el contrato, con la idea de establecer en los aspectos imprevistos dentro de los lineamientos que se marcan en las declaraciones y cláusulas del contrato. Además definir las acciones en cada una de las actividades de trabajo que forman parte del contrato, establecer las normas técnicas generales a las que deberá sujetarse la ejecución de estas actividades y de las normas que permitan asegurar la idoneidad de los resultados obtenidos.

El contratista previo a la contratación, deberá visitar e inspeccionar la vía a mantener, así como las condiciones de vegetación, plataforma, obras de drenaje, etc., con el fin de analizar si estarán o no en capacidad de cumplir con el objetivo de este contrato.

CALIDAD DE MATERIALES:

El material que utilice para las construcciones menores en hormigón, la reposición de balizas y señales de tránsito, deberá ser el apropiado, previamente aprobado por Fiscalización, su utilización se lo realizará en las condiciones adecuadas de humedad como se verá más adelante.

Previo a cualquier labor de Mantenimiento Rutinario, se colocarán señales de seguridad como letreros, conos reflectivos o cualquier otra indicación que permita alertar al conductor sobre la presencia de trabajadores en la vía.

- LIMPIEZA DE PLATAFORMA: La plataforma está destinada primordialmente a la circulación de todo tipo de vehículos. Por este motivo, merece especial cuidado para que siempre esté en buen estado y los usuarios puedan transitar con seguridad, comodidad, fluidez y economía. El mantenimiento rutinario de la plataforma incluye la limpieza diaria con el fin de retirar todo tipo de elemento extraño, tales como piedras, arena, basuras, animales muertos, vegetación, desechos sólidos y elementos similares.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad tiene como propósito mantener la vía y su entorno libre de basuras y desechos de materiales. La labor consiste en eliminar de la vía y de las bermas todo tipo de obstáculos y, además, recoger toda clase de basuras del derecho de vía. Todos los desechos deben depositarse en el lugar adecuado.

PROCEDIMIENTO: - Colocar señales y elementos de seguridad - Recorrer por grupos el tramo y asignarle a cada persona una cantidad de kilómetros (2 km por persona, por ejemplo). - Se deberá eliminar todo material extraño que se encuentre sobre la superficie de rodadura y las bermas (piedras, basura, vegetación, etc.) y, además, retirar escombros y basuras. - Se deberá retirar los animales muertos y enterrarlos en lugares alejados de asentamientos humanos. - El material retirado deberá depositarse en los costados de la vía, a media ladera, siempre que no afecte terrenos de cultivo, vivienda, canales, acequias o el tránsito peatonal. - La basura deberá depositarse por separado en fundas hasta ser recogida por el vehículo correspondiente.

- ROCE Y LIMPIEZA DE BERMAS: Las bermas son las fajas horizontales de un talud de tierra, se localizan tras los bordillos.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad consiste en mantener las bermas siempre limpias y además se debe tener un control sobre la vegetación para mejorar la visibilidad y eliminar la maleza creciente.

PROCEDIMIENTO: - Colocar señales y elementos de seguridad. - Recorrer por grupos el tramo y asignarle a cada persona una cantidad de kilómetros (2 km por persona, por ejemplo). - Se deberá retirar la basura y depositarse por separado en fundas hasta que sea recogida por el vehículo correspondiente. - Se rozará toda la superficie correspondiente al derecho de vía, de ser necesario la maleza cortada deberá recogerse y transportar a un sitio adecuado.

- LIMPIEZA DE CUNETAS DE HORMIGÓN: Las cunetas son las zanjas laterales, que se construyen paralelas al eje de la vía, ubicado entre el borde de la plataforma y el bordillo de hormigón. La función de esta obra de drenaje es la de recibir y evacuar eficientemente el agua de lluvia superficial proveniente de la superficie de la plataforma de la vía y de los taludes. Los trabajos consistirán  en la eliminación del material caído o sedimentado en las cunetas y que obstruye el normal paso de las aguas. En la limpieza de cunetas de hormigón se incluirá la limpieza del bordillo de hormigón y en los casos que por diversas condiciones no exista la cuneta y el bordillo se garantizará la circulación y descarga de  del agua superficial.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Consiste en eliminar todo material depositado o sedimentado en las cunetas que obstruya el libre paso del agua a través de las mismas, garantizando un adecuado drenaje y por consiguiente la preservación de la vía.

PROCEDIMIENTO: 1. Colocar señales y elementos de seguridad. 2. Retirar todos los materiales en forma manual (tierra, piedras, vegetación, basura, etc.) depositados en las cunetas. 3. El material retirado debe ser depositado a media ladera siempre que no afecte terrenos de cultivo, viviendas, canales, acequias, etc. 4. La basura debe ser depositada por separado y en fundas hasta que sea recogida por el vehículo correspondiente.

- MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACION Y/O CANALES DE RIEGO: son zanjas excavadas en el terreno natural (en algunos casos estarán recubiertas de hormigón), en la parte superior de los taludes de los cortes, con el fin de interceptar y encauzar el agua superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función de evitar la erosión de los taludes, el congestionamiento de las cunetas y la invasión de la plataforma por el agua y el material de arrastre. Los canales de riego son zanjas excavadas en el terreno natural (en algunos casos recubiertos de hormigón), destinadas a transportar agua para riego de los cultivos, el mantenimiento será en los elementos que se encuentren dentro del derecho de vía.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Consiste en la eliminación del material caído o sedimentado en las cunetas de coronación y canales de riego que obstruyen el normal paso de las aguas provenientes generalmente de las lluvias y captaciones respectivamente.

PROCEDIMIENTO: 1. Colocar señales y elementos de seguridad. 2. Retirar todos los materiales en forma manual (tierra, piedras, vegetación, basura, etc.) 2. Darle forma apropiada a la zanja (talud), además darle pendiente para que corra el agua. 3. El material retirado debe ser depositado en sitios adecuados de tal manera que no afecte a terrenos de cultivo, viviendas, canales, acequias, etc. 4. Se recomienda realizar esta actividad constantemente para tener las zanjas siempre limpias.

- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: son ductos que permiten y facilitan el paso del agua proveniente de cauces, canales o cunetas, de un lado a otro de la vía. Generalmente son estructuras conformadas por dos cabezales que son muros que se construyen a la entrada y la salida de las alcantarillas, y tubos de hormigón o metálicos.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta labor se ejecuta para mantener las alcantarillas, libres de todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan el paso del agua. Se trata de limpiar la zona de entrada, el interior y los elementos de entrada y salida de la obra de drenaje. Todos los materiales recogidos o extraídos deben colocarse en zonas aledañas o transportarse a sitios alejados donde no perjudiquen o queden en posibilidad de volver a interferir el buen funcionamiento del drenaje.

PROCEDIMIENTO: 1. Colocar señales y elementos de seguridad. 2. Retirar las piedras, tierra, basura y ramas que haya en el interior de la alcantarilla. 3. Retirar el material acumulado en las zonas de entrada y salida de la alcantarilla. 4. El material excepto la basura, se eliminará en forma manual siempre que no afecte terrenos de cultivo, viviendas, canales, acequias, etc. La basura se colocará en fundas hasta que el vehículo correspondiente los recoja. 6. Al concluir la limpieza se verificará que la alcantarilla haya recuperado su sección original (sección “área hidráulica”, pendiente). 8. Encauzar la entrada y salida de alcantarillas.

- LIMPIEZA DE PUENTES: son las estructuras, más importantes de la carretera, que se utilizan para atravesar un río, una depresión del terreno u otra vía de comunicación. Los puentes, por su importancia, son elementos que deben cuidarse permanentemente.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta labor se ejecuta para mantener las alcantarillas, libres de todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan el paso del agua. Se trata de limpiar la zona de entrada, el interior y los elementos de entrada y salida de la obra de drenaje. Todos los materiales recogidos o extraídos deben colocarse en zonas aledañas o transportarse a sitios alejados donde no perjudiquen o queden en posibilidad de volver a interferir el buen funcionamiento del drenaje.

PROCEDIMIENTO: - Colocar señales y elementos de seguridad. - Eliminar todo tipo de material extraño, como tierra, basura, piedras o vegetación, que se encuentren en el tablero del puente y en los elementos estructurales. - Limpiar las barandas y las veredas. - Limpiar los drenajes. - Limpiar las juntas.

- PEINADO DE TALUDES: son superficies inclinadas de un corte, de un terraplén o un muro. Los taludes de acuerdo a su composición geológica pueden ser inestables por lo que es de gran importancia remover los materiales sueltos de la parte alta antes de que se precipiten a la vía y generan problemas de circulación.

ACTIVIDAD 7: PEINADO DE TALUDES

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad consiste en remover toda piedra o roca ubicada en la parte alta del talud, que se encuentre en situación inestable y así evitar la caída de estos elementos hacia las cunetas o calzadas obstaculizando el normal flujo vehicular.

PROCEDIMIENTO: 1. Se coloca señales y elementos de seguridad. 2. Con la ayuda de barretas se procede a remover las rocas que representen un peligro de desprendimiento. 3. Se elimina las rocas desprendidas en botaderos apropiados a media ladera. 4. Se elimina la maleza 5. En caso rocas de gran dimensión, se procede a fraccionar la piedra en pedazos de menor tamaño.

- MONITOREO DE LA VÍA: Consiste en cuidar la carretera, se debe realizar informes sobre los hechos que afecten o involucren al mantenimiento de la vía.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Revisar permanentemente los hechos que puedan suceder y dañar la carretera, como son derrumbes, hundimientos, invasiones de obras no autorizadas, desbordes de canales, incendios, y otros daños graves.

PROCEDIMIENTO: 1. Se revisa y/o vigila la carretera todos los días, a cualquier hora, especialmente los días de mayor afluencia. 2. Se vigila las posibles construcciones clandestinas que pudieran realizar los habitantes del lugar, así como los desechos que pudieran arrojarse al camino. 3. Se vigila la existencia de derrumbes, desbordes de canales o cualquier otra ocurrencia que esté afectando el tránsito normal del camino. 4. Se registra, en el registro de control, la ocurrencia de los hechos y se informa al supervisor. 5. Se notifica a las personas por escrito, del daño que se está ocasionando en la carretera.

- LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO: Se colocan en la carretera con el propósito de contribuir a prevenir accidentes, reduciendo los riesgos, mediante informaciones que contienen advertencias, prohibiciones o detalles de la vía o de los lugares por donde pasa.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad comprende las siguientes tareas: la limpieza, mediante la aplicación de un paño húmedo o de un lavado, de las señales, de tal manera que siempre se encuentren en condiciones óptimas para su interpretación y recuperen su reflectividad.

PROCEDIMIENTO: 1. Inspección periódica semanal de todas las señales a lo largo de la carretera para verificar el estado de las mismas. 2. Limpieza de todos los letreros que estuvieran afectados por pérdida de visibilidad. 3. Limpieza de las señales horizontales (pintura de la vía) de precaución. 4. Ubicar correctamente los letreros que hayan sido agredidos.

LIMPIEZA DE GUARDAVIAS: También, se emplean elementos, como las barreras de protección, para disminuir la severidad de los accidentes en caso de presentarse. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad comprende las siguientes tareas: la limpieza, mediante la aplicación de un paño húmedo o de un lavado de los cuerpos de guardavías y las tachas para guardavías, de tal manera que siempre se encuentren en condiciones óptimas.

PROCEDIMIENTO: 1. Inspección periódica semanal de todos los cuerpos de guardavías a lo largo de la carretera para verificar el estado de las mismas. 2. Limpieza de todos los cuerpos de guardavías y las tachas ubicados en esta estructura.

- ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA O VOLQUETE): Eventualmente se presentan situaciones emergentes que requieren de la presencia de maquinaria, por ejemplo: pequeños derrumbes, taponamiento de encauzamientos y alcantarillas producidos por el temporal invernal, etc.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad consiste en el alquiler de retroexcavadora y volquete para realizar limpiezas emergentes de pequeños derrumbes, taponamiento de encauzamientos o alcantarillas producidos por el temporal invernal, esto con el fin de mantener estos elementos y además cunetas, bermas y la plataforma de la vía libres de obstrucciones.

PROCEDIMIENTO: 1. Alquiler de retroexcavadora y volquete. 2. Limpieza emergente de plataforma, cunetas, bermas, encauzamientos y alcantarillas con maquinaria.

- REPOSICIÓN DE BALIZAS REFLECTIVAS (INCLUYE MATERIALES): Las balizas reflectivas son elementos consistentes en un tubo de PVC de 2” de diámetro y 1 m de longitud con cuatro franjas de cinta reflectiva de alta intensidad de 5cm de ancho, colocadas cada 5 cm, este tubo está relleno con hormigón simple y una varilla corrugada de 10mm de diámetro y 1,10 m de longitud, y están colocadas en los laterales de la vía cada 30 m atrás del bordillo, con una base de hormigón simple de 25 x 25 x 50 cm. Por varios motivos estos elementos son destruidos, por el mismo hecho de estar expuestos sin ningún tipo de protección, es por esto que es necesaria la reposición de los mismos.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad comprende la reposición de balizas destruidas como desaparecidas, con el fin de dar seguridad a los usuarios de las vías, en especial en las noches, ya que estos elementos delimitan las vías con su alto grado de reflectividad.

PROCEDIMIENTO: 1. Retiro de balizas destruidas con herramienta menor. 2. Adquisición de materiales para la fabricación de balizas nuevas, los mismos que previamente deberán ser aprobados por la fiscalización. 3. Fabricación de balizas nuevas bajo el control de la fiscalización. 4. Colocación de balizas nuevas.

- REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO 60 X 60 cm (INCLUYE MATERIALES): Las señales de tránsito son elementos consistentes en un tubo cuadrado de hierro galvanizado de 2” de ancho, 3 m de altura y 2 mm de espesor y una placa de 60 x 60 cm en tool de 2 mm de espesor con material reflectivo de alta intensidad (fondo y leyenda). Por varios motivos estos elementos son destruidos, por el mismo hecho de estar expuestas sin ningún tipo de protección, es por esto que es necesaria la reposición de los mismos.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad comprende la reposición de señales de tránsito destruidas como desaparecidas, con el fin de dar seguridad a los usuarios de las vías, ya que estos elementos son de tipo preventivo.

PROCEDIMIENTO: 1. Retiro de señales destruidas con herramienta menor. 2. Adquisición de materiales para la fabricación de señales nuevas, los mismos que previamente deberán ser aprobados por la fiscalización. 3. Fabricación de señales nuevas bajo el control de la fiscalización. 4. Colocación de señales nuevas.

- CONSTRUCCIONES EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND f'c=210 Kg/cm2 (INCLUYE MATERIALES) (BORDILLOS, CUNETAS, ETC.): Se requiere construir obras de arte como son: cunetas, bordillos, canales, etc, ya que en varios tramos se encuentran deterioradas o no existen.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad consiste en la construcción de los elementos antes mencionados, esto con el fin de proteger la estructura de la vía y alargar su vida útil.

PROCEDIMIENTO: 1. Delimitación de la zona a intervenir (conos, cintas, letreros de aviso, etc). 2. Excavación manual y desalojo de material en la zona indicada por la fiscalización. 3. Encofrado en base a diseños de la fiscalización. 4. Preparación del hormigón con una resistencia de 210 Kg/cm2. 5. Desencofrado y limpieza de la zona intervenida.

- CONSTRUCCIONES EN HORMIGÓN CICLOPEO (INCLUYE MATERIALES) (MUROS, CABEZALES, ETC.): Se requiere construir obras de arte como son: muros, cabezales, etc, ya que en varios tramos se encuentran deterioradas o no existen.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad consiste en la construcción de los elementos antes mencionados, esto con el fin de proteger la estructura de la vía y alargar su vida útil.

PROCEDIMIENTO: 1. Delimitación de la zona a intervenir (conos, cintas, letreros de aviso, etc). 2. Excavación manual y desalojo de material en la zona indicada por la fiscalización. 3. Encofrado en base a diseños de la fiscalización. 4. Preparación del hormigón con una resistencia de 210 Kg/cm2. 5. Desencofrado y limpieza de la zona intervenida.

- BACHEO ASFÁLTICO (MANO DE OBRA): Los baches son agujeros o desniveles que se presentan en la superficie de la carretera por varios motivos, por ejemplo: desgaste de la capa de rodadura, presencia de agua subterránea, etc.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: Esta actividad comprende la reparación de los baches que se producen en la plataforma de la carretera, todo esto para mantener la carretera en óptimas condiciones de transitabilidad.

PROCEDIMIENTO: 1. Perfilado manual del bache. 2. Excavación manual de estructura de vía. 3. Mezcla con cemento de material de base reciclado y nuevo. 4. Colocación y compactación de base cementada. 5. Imprimación asfáltica 6. Colocación y compactación de mezcla asfáltica.

4.9.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial de las contrataciones a cargo de la entidad contratante es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América (USD $ 295.572,55), sin incluir el IVA. Los pagos se efectuarán con cargo a las partidas presupuestarias No. 630299001 (Otros servicios Peaje Chaquillcay), 630299002 (Otros servicios Peaje Nabón) y 630299003 (Otros servicios Peaje Girón) que constan en la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria emitida por la Departamento Financiero de la Empresa Vial del Azuay, mediante Oficio No. 249-AF-2010 de fecha 08 de Diciembre de 2010.

4.10 Modelo de contrato:

Se utilizará el modelo de contrato previsto en los pliegos.

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

SECCIÓN  V

PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO ENTRE LA EMPRESA VIAL DEL AZUAY EMVIAL EP Y  ……………………………… , PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VÍA ………………….., EN UNA LONGITUD TOTAL DE … KM., EN EL CANTON…………….PROVINCIA DEL AZUAY.

COMPARECIENTES:

La Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP, legalmente representado por el señor Ing. Carlos Fernández de Córdova Marchán en su calidad de Gerente General, a quien en lo posterior se los denominará “LA ENTIDAD”, por una parte; y, por otra, . ……………………………………………, en representación, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se lo llamará “EL CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente contrato, de conformidad con las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

1.01.- De conformidad con los Artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP contempla el Proyecto de Mantenimiento Vial Rutinario.

1.02.-Previos los informes, y una vez que se ha facilitado el procedimiento general por parte del INCOP para la contratación mediante Ferias Inclusivas, conforme establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como disposiciones del Instituto Nacional de Contratación Pública;

1.03.- El Departamento de Ingeniería de la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP ha elaborado los documentos precontractuales para esta contratación, EL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN LA VÍA ……………., CANTON……….., PROVINCIA DEL AZUAY, en donde resolvió la Máxima Autoridad aprobar los pliegos del proceso mediante Feria Inclusiva a realizarse en el cantón Cuenca provincia del Azuay.

1.04.- Luego del procedimiento especial de la Feria Inclusiva, el ingeniero Carlos Fernández de Córdova Marchán, Gerente General de la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP, mediante resolución No…… de …………2010, adjudicó el Mantenimiento Vial Rutinario al oferente Sr.  ……………………Presidente de la ……………………………………………………, de conformidad con la documentación precontractual. El adjudicado, da su aceptación a esta contratación en base al modelo de carta de presentación y compromiso respectivo.

1.05.- El egreso se hará con recursos propios con cargo a las Partidas Presupuestarias No. 630299001 (Otros servicios Peaje Chaquillcay), 630299002 (Otros servicios Peaje Nabón) y 630299003 (Otros servicios Peaje Girón), de  conformidad con la Certificación Presupuestaria emitida por la Departamento Financiero de la Empresa Vial del Azuay, mediante Oficio No. 249-AF-2010 de fecha 08 de Diciembre de 2010.

1.06.- Se realizó la respectiva convocatoria el … de diciembre de 2010, a través del portal

www.compraspublicas.gov.ec.

1.07.- Mediante Oficio No. …., de fecha … de diciembre de 2010, la Máxima Autoridad, autoriza al Departamento Legal la elaboración del presente contrato.

SEGUNDA: MATERIA Y OBJETO DEL CONTRATO:

2.01.- Con los antecedentes expuestos, el Contratista se compromete para con la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP a realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VÍA ……………….., CANTON ………., PROVINCIA DEL AZUAY EN UNA LONGITUD TOTAL DE ……KM., de conformidad con los rubros, pecios unitarios, cantidades aproximadas, valores y demás circunstancias constantes en los documentos precontractuales entregados por el Departamento de Ingeniería de la Entidad y aceptados por el Contratista.

2.02.- La fiscalización de la obra estará a cargo de un Técnico del Departamento de Ingeniería de la Entidad, a cuyas disposiciones e instrucciones necesariamente deberá sujetarse el Contratista y, atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

2.03.- El contratista se compromete a proveer todas las herramientas manuales, los materiales y la mano de obra necesarios para ejecutar los trabajos descritos en las especificaciones técnicas generales y particulares, determinadas en la Sección 4: Especificaciones técnicas, de los documentos precontractuales correspondientes a esta contratación, así como las instrucciones de Fiscalización.

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO:

3.01.- La Entidad por su parte, pagará al Contratista por todas y cada una de las obligaciones  estipuladas en el presente contrato, la suma de ………………………….. dólares de los Estados Unidos de América (USD $ ………….00), más IVA. De este valor la Entidad contratante realizará las retenciones que legalmente correspondan.

3.02.- El precio pactado se pagará al Contratista mediante planillas mensuales de avance de obra, previo informe de parte de fiscalización sobre el cumplimiento de los trabajos y cantidades previstas en el programa de trabajo. El valor planillado será cuantificado por la Fiscalización por los trabajos realmente ejecutados. Este contrato se lo realiza bajo la modalidad de suma alzada, por lo que no se prevé reajuste de precios.

3.03.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato por parte de EL CONTRATISTA, esto se reflejará en el pago mensual, en vista de que  dicho pago se lo realizará por las cantidades de trabajo ejecutado.

CUARTA: REAJUSTE DE PRECIOS:

4.01.- En este contrato no se rendirán garantías por no existir anticipo, en lo atinente al reajuste de precios el Contratista renuncia a percibir por este concepto, de acuerdo al Art. 131 del Reglamento General.

QUINTA: MULTAS:

5.01.- En caso de que por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no cumpliere con lo estipulado en el presente contrato, La Empresa Vial del Azuay, le aplicará la multa del uno por mil (1%) del monto del contrato por cada día de incumplimiento, en los siguientes casos:

- Si el contratista no permanece en la obra.

- Si el contratista no atendiere las órdenes de fiscalización.

- Si el contratista no tiene el personal y la herramienta adecuada para los diferentes trabajos.

Sin perjuicio de los descuentos conforme al indicador de comprobación y pago

SEXTA: PRÓRROGA DE PLAZO:

6.01.- La Entidad contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

6.02.- Podrá suspenderse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por LA ENTIDAD, previo el respectivo informe de fiscalización, superado la causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación alguna.

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

7.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las condiciones generales de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA, está obligado a cumplir  con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

7.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que LA ENTIDAD tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

OCTAVA: PLAZO:

8.01.- El plazo establecido para la ejecución de la obra contratada es de 12 (doce) meses, que se contará  a partir  del 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO:

9.01.- Además de las causales que para la terminación de los contratos se establece en el Art. 92 y más pertinentes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Entidad podrá darlo por terminado unilateralmente, tal como dispone los Arts. 93, 94, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuyo caso se sujetará al procedimiento determinado y previsto en dichas normas.

DÉCIMA: ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA:

10.01.- De acuerdo al Art. 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva de la obra, procederá una vez terminado todos los trabajos objeto del contrato y previa la notificación escrita del particular por parte del Contratista, dirigida al Señor Gerente General. La Empresa Vial del Azuay dispondrá de un término de 10 días para dar inicio a la recepción definitiva y proceder con el trámite correspondiente u objetarlos si el caso amerita.

10.02.- No se admitirán recepciones parciales.

DÉCIMA PRIMERA: DESCUENTOS Y CONTRIBUCIONES:

11.01.- La Entidad Contratante, efectuará las retenciones que dispongan las Leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

11.02.- La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIA DE BUENA CALIDAD:

12.01.- El contratista de conformidad con lo que dispone al efecto el Código Civil, garantiza la óptima ejecución de la obra que se contrata; por lo tanto, queda obligado a responder por cualquier defecto que se detectase, siendo de su cuenta exclusiva los gastos que demande la reparación o corrección de tales defectos.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS Y DOMICILIO:

13.01.- Para los correspondientes fines legales, las partes fijan su domicilio en esta ciudad, renuncian los privilegios y jurisdicción, fuero y competencia, sujetándose en consecuencia a los jueces de la misma. Además en caso de  controversias, las partes se sujetarán a lo que dispone los Arts. 104 y 105; y, más pertinentes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES LEGALES CONEXAS:

14.01.- Las partes contratantes expresamente declaran y se someten a la Ley de Modernización del Estado, la nueva Ley Orgánica de Contratación Pública vigente y demás leyes atinentes y aplicables al presente instrumento.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, firman las partes en cuatro ejemplares de igual contenido y valor jurídico, en la ciudad de Cuenca a los … días del mes de diciembre de 2010.

Ing. Carlos Fernández de Córdova Marchán                                Sr. ……………………………....

GERENTE GENERAL        				      EL CONTRATISTA

EMVIAL EP					 C.I.

RUC. No. ……………………..

Dirección: ……………………

Teléfono……………………….

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

- FERINC-EMVIAL-013-2010

SECCIÓN  VI

MODELO DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha: ..................

Señor

GERENTE GENERAL DE EMVIAL EP

Presente.-

Señor Gerente:

- El que suscribe, en atención a la convocatoria de la Feria Inclusiva de Servicios signada bajo el código No. FERINC-EMVIAL-013-2010, efectuada por la EMPRESA VIAL DEL AZUAY EMVIAL EP, luego de examinar los pliegos, al presentar esta Oferta en calidad de…………………….de la ……………………….………………………, declara que:

- Proveerá todos los servicios ofertados de conformidad con las características detalladas en esta oferta y según los requerimientos de los pliegos.

- La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

- Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de  Feria Inclusiva y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

- Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

- Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

- Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

- Conoce las condiciones de la provisión del servicio y ha estudiado las especificaciones  técnicas y demás Pliegos, inclusive sus alcances y aclaraciones, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido.

- Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

- Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la Entidad Contratante, a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

- Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, la Entidad Contratante dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

- Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de su Reglamento General.

- En caso de que ser adjudicatario, me obligo a:

  - Firmar el contrato o el documento previsto en los pliegos, y entregar las garantías requeridas por la entidad contratante (garantía por buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso).

  - A proveer el servicio a satisfacción de la entidad contratante.

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

# Formulario No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad:

Calle:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

CEDULA DE CIUDADANÍA

R.U.C:

SERVICIOS QUE OFRECE:

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los servicios, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados.

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 4

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

### TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Tomando como base el Formulario No. 3, se deberá detallar el monto de la oferta, expresando los valores para cada componente y actividad, al mayor nivel de detalle posible (en el caso de que  la contratación se haya establecido por precios unitarios).

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 5

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

### CARTA DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS DETALLADOS

Yo,.........................................................., (en mi calidad de) ......................................... (de la) …………………………………………………….., en atención a la Feria Inclusiva de Servicios signada bajo el código No. FERINC-EMVIAL-013-2010 y en base a la tabla de cantidades y precios detallados en los pliegos de la misma, acepto realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VÍA ………………….. con la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP, renunciando a cualquier reclamo o reajuste posterior.

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 6

NOMBRE DEL OFERENTE:

- FERINC-EMVIAL-013-2010

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09

(Sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)

- FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S)

O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA

OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones

y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA ……………………………………..

CÓDIGO DEL PROCESO: FERINC-EMVIAL-013-2010

(Fecha)

Señor

………………………………….

GERENTE GENERAL

EMVIAL EP

Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de …………………………. declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

  - Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

  - Descalifique a mi representada como oferente; o,

  - Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:	Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

| NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) | NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA | DOMICILIO FISCAL |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

| NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) | NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA | DOMICILIO FISCAL |
| --- | --- | --- | --- |

Atentamente,

------------------------------------------------------

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

2.- DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: MANTENIMIENTO RUTINARIIO DE LA VIA ………………….

CÓDIGO DEL PROCESO:  FERINC-EMVIAL-013-2010

(Fecha)

Señor

………………………………..

GERENTE GENERAL

EMVIAL EP

Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de ………………………., declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que  mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

- Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

- Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante:

  - Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

  - Descalifique a mi representada como oferente; o,

  - Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

  - Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

……………………………………

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL